Отчет о ходе выполнения  муниципальной программы «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год»

за 2021года

Финансирование муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год» (далее-Программа) осуществляется за счет местного бюджета – 9 506,9 тыс. руб.

На 2021 год на выполнение мероприятий Программы запланировано –          9 506,9 тыс. руб. в том числе:

- на подпрограмму «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год» - 6 274,6 тыс. руб.

-на подпрограмму «Благоустройство Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год»- 3 232,3 тыс. руб.

За отчетный период использовано бюджетных средств на исполнение мероприятий Программы 6 577,9 тыс. руб., что составляет 69,2% от запланированной суммы, в том числе:

- 3 562,4 тыс. руб. на мероприятия по подпрограмме «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год»;

-3 015,6 тыс. руб. на мероприятия по подпрограмме «Благоустройство Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год».

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год» в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- оплата за электроэнергию на сумму 1 000,0 тыс. руб.;

- оплата за насос ЭЦВ на сумму 161,5 тыс. руб.;

- оплата за дератизацию, борьба с грызунами на территории водозабора на сумм 39,2 тыс. руб.;

- оплата за поставку люков на водопроводные колодцы ул. Спорная, ул. Зеленная с. Кривенковское на сумму 28,8 тыс. руб.;

- оплата за составление сметной документации и строительный контроль  на сумму 72,9 тыс. руб.;

- оплата за выполненные работы по объекту «Монтаж воздушной кабельной линии автоматического управления скважин №1, №2 на ВЗС с. Георгиевское на сумму 144,7 тыс. руб.;

- оплата за насос ЭЦВ на сумму 166,6 тыс. руб.;

- перечисление по авансовому отчету на приобретение расходного материала на сумму 3,4 тыс. руб.;

- оплата за выполненные работы по объекту: «Капитальный ремонт водопровода по ул. 8-ая Гвардейская с. Георгиевского» на сумму 864,1 тыс. руб.;

- оплата за оборудование (насос) на сумму 44,4 тыс. руб.;

- Приобретение строительных материалов для ремонта кровли блочно-модульной котельной с. Кривенковское на сумму 122,5 тыс. руб.;

- оплата за поставку электротоваров на сумму 77,9 тыс. руб.;

- оплата за поставку котла на сумму 551,1 тыс. руб.;

- оплата за транспортные услуги на сумму 90,0 тыс. руб.;

- оплата за ремонт электродвигателей на сумму 59,0 тыс. руб.;

- оплата за поставку товаров (колосники) на сумму 100,5 тыс. руб.;

- оплата за оборудование (насос для горелки) на сумму 38,5 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Благоустройство Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год» в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- Обслуживание уличного освещения на сумму 462,2 тыс. руб.

- Транспортные услуги (автовышка, вывоз снега) на сумму 106,3 тыс. руб.

- Организация и содержание мест захоронения (дератизация) на сумму 228,0 тыс. руб.

- Оплата электроэнергии на сумму  820,0 тыс. руб.

- Технологическое присоединение объектов уличного освещения на сумму	40,2 тыс. руб.

- Работы по дезинфекции, дезинсекции, дератизации	 на сумму 30,0 тыс. руб.

- Вывоз обрезков деревьев, кустарников	 на сумму 165,8 тыс. руб.

- Монтажные работу по устранению аварии системы электроснабжения на транс. подстанции с. Кирпичное на сумму 60,2 тыс. руб.

- Выполнение работ по ликвидации стихийных свалок (сбор бесхозных, отработанных шин) на сумму 30,0 тыс. руб.

- Приобретение контейнеров	на сумму 156,6 тыс. руб.

- Приобретение спортивного оборудования	на сумму 318,7 тыс. руб.

- Ремонт трансформаторной подстанции с. Кривенковское на сумму	398,0 тыс. руб.

- Оплата сметной документации на сумму 60,2 тыс. руб.

- Приобретение шин для трактора 	на сумму 78,6 тыс. руб.

- Трудоустройство несовершеннолетних граждан на сумму 	49,0 тыс. руб.

- Составление сметной документации, стройконтроль по объекту: Ремонт уличного освещения (замена ламп) на сумму	11,8 тыс. руб.

Основными целями муниципальной программы является:

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Георгиевского сельского поселения Туапсинского района

- комплексное решение проблемы благоустройства

территории поселения;

- повышение уровня комфортности проживания

на территории поселения.

Таким образом, при реализации мероприятий программы достигнуты решение следующих задач:

- развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- организация эффективной муниципальной системы управления  ТБО, а также координация реализации программных мероприятий и деятельности предприятий в области обращения с отходами на территории поселения;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду объектов  теплоснабжения и оздоровление экологической обстановки;

- проведение комплексной оценки территории поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности,

технического состояния территории, объектов инфраструктуры и благоустройства с учетом перспектив развития территории;

- осуществление работ по созданию (установке) содержанию, ремонту, капитальному ремонту объектов инфраструктуры и благоустройства.

За отчетный период в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Георгиевского сельского поселения Туапсинского района на 2021 год» внесено изменение:  постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 12.02.2021 №19; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 05.03.2021 №25; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 19.03.2021 №29; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 15.04.2021; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 31.05.2021 №53; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 06.08.2021 № 69; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 10.08.2021 №71; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 30.08.2021 №78; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 06.09.2021 №80; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 22.10.2021 №100; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 08.11.2021 №105;

постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 16.11.2021 № 128; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 01.12.2021 № 134; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 08.12.2021 № 136; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 10.12.2021 №141; постановлением администрацией Георгиевского сельского поселения Туапсинского района  от 24.12.2021 № 156.

Начальник отдела по финансам,

Бюджету и контролю администрации

Георгиевского сельского поселения

Туапсинского района                                                                             Ф.Р. Куадже

17.01.2022 г.

Согласованно

Начальник МКУ «ЦБ Георгиевского  сельского

Поселения Туапсинского района»                                                         Н.А. Коджешау

17.01.2022 г.